CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN

Th.S Lê Thị Huyền Trâm

BM Kế toán quản trị

Rủi ro là khả năng xảy ra khác biệt giữa kết quả thực tế và kết  quả được dự kiến khi lập kế hoạch. Về lý thuyết, rủi ro  có thể mang tính tích cực (khi kết  quả thực tế tốt hơn dự kiến)  hay tiêu cực (khi kết quả thực tế không tốt như dự kiến). Thông thường,  mặt tiêu  cực của rủi  ro được các chủ đầu tư quan tâm nhiều hơn và muốn đo lường các rủi ro  này.  Tuy nhiên,  rủi  ro là một khái niệm khách quan, chỉ có thể đo lường  được  một  cách tương đối,  có  thể đo thông qua mức độ tổn thất bằng tiền. Bài viết nhằm đưa ra các phương pháp sử dụng trong phân tích rủi ro dự án góp phần giúp nhận dạng những khu vực dễ bị rủi ro để tập trung sự quan tâm quản lý, hoặc cải tiến việc ước lượng chính xác, giúp chúng ta loại bỏ bớt những dự án không tốt và không để sót dự án tốt

Từ khóa: phương pháp, rủi ro, dự án

1. Sự cần thiết phải phân tích rủi ro dự án

Việc phân tích rủi ro đối với các dự án đang nghiên cứu  là  một công việc rất cần thiết và quan trọng vì:

- Lợi ích và chi phí của các dự án trải dài theo thời gian hoạt động của chúng và phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố  khác  bên ngoài.  Do  đó, dự đoán dòng tiền khó  tránh khỏi sai  sót và những thay đổi không kỳ vọng.

- Các biến số có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đề có  mức độ rủi ro cao. Vì vậy, chúng ta có nhu cầu đo lường độ tin cậy của các kết quả phân tích ngân lưu dự án.

      - Việc thu thập thông tin và số liệu cần thiết cho các dự báo chính xác đều rất tốn kém.  Do đó, phân tích rủi ro tài chính cũng có thể giúp nhận dạng những khu vực dễ bị rủi ro để tập trung sự quan tâm quản lý, hoặc cải tiến việc ước lượng chính xác.

- Giúp chúng ta loại bỏ bớt những dự án không tốt và không để sót dự án tốt.

2. Các phương pháp phân tích rủi ro dự án

## 2.1 Phân tích độ nhạy

Nội dung phân tích rủi ro đầu tiên và đơn giản nhất là phân tích độ nhạy. Cụ thể là tiến hành lựa chọn những chỉ tiêu dự báo thường chứa đựng nhiều biến rủi ro, chẳng hạn như: khối lượng tiêu thụ, giá bán, chi phí cuả các yếu tố nhập lượng, tốc độ lạm phát, tỷ giá hối đoái… nhằm xem xét sự thay đổi các chỉ tiêu kết quả cuả các dự án (NPV, IRR) như thế nào khi các biến rủi ro thay đổi.

Phân tích độ nhạy có thể sử dụng ở từng cấp độ khác nhau: độ nhạy một chiều,  hai   chiều. Phân tích độ nhạy một chiều là loại phân tích tất định ở trạng thái tĩnh. Mỗi lần thử chỉ xem xét sự thay đổi của một biến và giả định các  biến còn lại  không đổi. Trong thực tế,  rất  khó xảy ra trường hợp lý tưởng như vậy. Mặt khác, phân tích độ nhạy giúp cho nhà  quản trị  xem và hình dung chứ không hề giúp cho họ dựa vào đó để ra một quyết định cụ thể nào cả.

#### * Phương pháp thực hiện phân tích độ nhạy:

- Cho các biến số rủi ro thay đổi, kiểm soát hiện giá ròng theo từng biến số một

- Phân tích cái gì sẽ xảy ra nếu như…

- Biến quan trọng phụ thuộc vào tỷ lệ của nó trong tổng lợi ích hoặc tổng chi phí của dự án và miền biến động của nó.

- Phân tích độ nhạy để thấy được hướng thay đổi của các kết quả đánh giá dự án.

* Ý nghĩa: Phân tích độ nhạy giúp nhà phân tích xác định được miền hiệu quả của  dự án, xác định được mức chi phí và mức thu nhập  nào  khi kết hợp  với nhau  thì  dự án đáng giá (chẳng hạn, có NPV>0). Phân tích độ nhạy còn giúp cho nhà  đầu  tư  xác  định  được ngưỡng chấp nhận của một dự án.

2.2 Phân tích tình huống

Phân tích tình huống dựa trên nhận thức cơ bản rằng các biến số có quan hệ qua lại với nhau. Như vậy, một vài biến số có thể thay đổi theo  một  kiểu  nhất  định tại cùng một thời  điểm.

Phân tích tình huống là dạng phân tích tất định, trong đó một tập hợp của  nhiều  biến rủi ro được chọn do được đánh giá là mang lại rủi ro nhiều nhất và được sắp đặt theo các tình huống: lạc quan, trung bình, bi quan. Mục đích xem xét kết quả của dự án của trong các tình huống tốt nhất, trung bình, hay xấu nhất. Khi đó, việc lựa chọn dự án sẽ trở nên  đơn giản khi  có các kết quả rõ ràng: Chấp nhận dự án khi NPV ≥ 0 ngay cả trong tình huống xấu nhất. Loại bỏ dự án khi NPV < 0 ngay cả trong tình huống tốt nhất.

Như vậy, muốn có kết quả cho mỗi tình huống ta phải tiến hành tính toán lại kết  quả dự án dựa theo các dữ liệu của từng kịch bản. Có bao nhiêu  kịch bản thì bấy nhiêu  lần phải làm  lại từ đầu. Để việc tính toán được dễ dàng và nhanh chóng, sử dụng phần mềm Excel để thực hiện phân tích này.

##### 2.3 Phân tích mô phỏng tính toán

Phân tích độ nhạy hay phân tích tình huống có nhược điểm là chỉ có thể quan sát một hoặc hai biến số nào  đó  tác động lên các chỉ tiêu  đánh giá hiệu quả của dự án.  Nhưng trong  bài toán, các biến số quan trọng đều có sự tương tácqua lại lẫn nhau (dù ít hay nhiều) và  cùng lúc tác động lên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án. Vậy để thấy hết được tác động của nhiều biến số lên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án chúng ta phải sử dụng phương pháp mô phỏng tính toán – Monte Carlo. Sử dụng phần mềm Crystall Ball (Chạy trên nền Excel) để tính toán.

Phân tích mô phỏng còn được gọi là phương pháp thử nghiệm thống kê. Là một phương pháp phân tích mô tả các hiện tượng có chứa yếu tố ngẫu nhiên (như rủi ro trong dự án) nhằm tìm ra lời giải gần đúng. Mô phỏng được sử dụng trong phân tích rủi ro  khi  việc  tính  toán bằng cách giải tích quá phức tạp, thậm chí không thực  hiện được – chẳng hạn: chuỗi ngân lưu  là một tổ hợp phức tạp của nhiều tham số có tính  chất ngẫu  nhiên phải ước  tính qua dự báo như: số lượng bán, giá bán, tuổi thọ, chi phí vận hành…

Thực chất của mô phỏng là lấy một cách ngẫu nhiên các giá trị có thể có của các biến ngẫu nhiên ở đầu vào  và  tính ra một kết quả thực nghiệm  của đại lượng cần phân tích.Quá  trình đó lặp lại nhiều lần để có một tập hợp đủ lớn các kết quả thử nghiệm. Tính toán thống kê các kết quả đó để có các đặc trưng thống kê cần thiết của kết quả cần phân tích.

#### *  Phương pháp mô phỏng cho phép:

- Cùng lúc tính toán phân phối xác suất và phạm vi khác nhau của các giá trị có thể của các biến số quan trọng của dự án

- Phân tích sự tương quan giữa các biến số.

- Tạo ra được một phạm vi phân phối xác suất các kết quả của dự án thay vì chỉ tính có một giá trị duy nhất.

- Phân phối xác suất các kết quả dự án có thể giúp cho những người ra quyết định thực hiện việc lựa chọn hoặc có thể giải thích và sử dụng.

#### * Các bước thực hiện tính toán:

Bước 1: Lập mô hình tính toán

Bước 2: Tìm các biến rủi ro (biến nhạy cảm và không chắc chắn).  Biến rủi ro  là  các  biến số có độ nhạy cảm cao.

Bước 3: Định nghĩa về tính không chắc chắn của mỗi biến số

- Xác định phạm vi giá trị cho các biến số được lựa chọn – biến rủi ro

- Xác định phân phối xác suất:

+ Phân phối chuẩn (normal)

+ Phân phối đều (uniform)

+ Phân phối tam giác (triangular)

+ Phân phối bậc thang (step)

Bước 4: Phát hiện và định nghĩa các biến số khác có tương quan với biến rủi ro:

-Tương quan dương và âm

- Mức độ tương quan

Bước 5: Đưa vào mô hình mô phỏng tính toán

Bước 6: Phân tích các kết quả

3. Kết luận

Phân tích rủi ro là phần quan trọng trong phân tích dự án. Phân tích rủi ro dự án dự án nhằm xác định các yếu tố rủi ro và đánh giá tầm quan trọng của chúng, về bản chất, đó là phân tích xác suất xuất hiện các sự kiện không thuận lợi có thể ánh hướng tiêu cực tới quá trình thực thi mục tiêu của dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Th.S Huỳnh Lợi( 2010), Giáo trình kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê

2. Th.S Đinh Xuân Dũng (2007), Giáo trình Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê

3. Nguyễn Tấn Bình (2010), Quản trị tài chính ngắn hạn, Nhà xuất bản Thống kê